吉林省水利工程文明工地评选办法

第一章  总  则
    第一条  为进一步提高我省水利工程建设管理水平，促进我省水利工程施工现场管理制度化、规范化、标准化建设，根据水利部《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》，并结合我省水利建设工程实际，制定本办法。

    第二条  本办法适用于我省境内各类新建、改扩建、修复及加固的在建水利工程项目。

    第三条  吉林省水利工程文明工地是指在工程建设期间安全保障、施工文明、管理规范、社会公认并通过吉林省水利厅评审命名的的工程建设项目或合同标段。
第四条  创建文明工地是参建各方加强项目管理，全面提高干部职工思想道德素质和科学文化水平，营造和谐建设环境，树立企业形象的重要活动，各单位要高度重视，精心组织，积极参与。

第二章  创建与管理

    第五条  文明工地创建应在项目法人统一领导下进行，要形成各参建单位积极配合，广大干部职工广泛参与的工作格局。

    第六条  项目法人应将文明工地创建工作纳入工程建设管理的总体规划，根据文明工地的创建标准，结合工程建设实际，制定创建工作实施计划，采取切实可行的措施，确保各项创建工作落到实处。

    第七条  开展文明工地创建的单位，应做到组织机构健全，规章制度完善，岗位职责明确，档案资料齐全。

    第八条  文明工地创建应有扎实的群众基础，加强舆论宣传，及时总结宣传先进典型，广泛开展技能比武，文明班组、青年文明号、岗位能手等多种形式的创建活动。

    第九条  文明工地创建要加强自身管理，根据新形势新任务的要求，创新内容、创新手段、创新载体。要搞好日常的检查考核，建立健全激励机制，不断巩固提高创建水平。

第三章   申报条件及程序

第十条  申报文明工地的项目，原则上是以项目法人单位所管辖的一个工程项目或其中的一个或几个标段为单位的工程项目（或标段）为一个文明建设工地。
第十一条  申报吉林省水利工程文明工地的工程应具备以下条件：

（一）工程在办理开工手续时已向吉林省水利厅提交《吉林省水利工程文明工地创建备案表》（附件1）。
（二）工程已开展文明工地创建活动半年以上；工程项目已完成的工程量占全部建筑安装工程量的20%及以上，或在主体工程完工一年以内；工程进度满足总体进度计划要求。

（三）工程建设中未发生过质量、安全事故。

（四）参建人员未发生过违法违纪事件。

第十二条  吉林省水利工程文明工地由工程项目法人单位负责申报，实行自愿申报、逐级审查原则。

    （一）由县（市、区）水行政主管部门（当地政府）组建项目法人的工程，应经县市水行政主管部门初审，地区水行政主管部门复审后，再由项目法人单位向省水利厅进行申报。

    （二）由地区水行政主管部门（当地政府）组建项目法人的工程，需经地区水行政主管部门审查后，再由项目法人单位向省水利厅进行申报。

    （三）由省政府或省水利厅组建项目法人单位的工程，由工程项目法人单位直接向省水利厅进行申报。

    第十三条  拟开展“吉林省水利工程文明工地”创建活动的单位，应在申请办理工程开工手续时，由项目法人单位向吉林省水利厅填报《吉林省水利工程文明工地创建备案表》（附件1），同时结合工程建设实际，配套提交“文明工地”创建计划及工作方案。

    第十四条  工程达到申报条件后，项目法人单位应及时向吉林省水利厅进行申报（申报具体时间按有关申报评选通知执行），同时提交以下资料：

    （一）申报资料总目录一份。

    （二）《吉林省水利工程文明工地申报表》（附件2）一式二份。

    （三）文明工地创建工作总结。
    （四）反映工程创建活动的记录和相关规章制度等。
    （五）反映创建活动的声像资料。

第四章  评审命名

    第十五条  吉林省水利工程文明工地每年评审命名一次，在上一届期已被命名为文明工地的，如符合条件，可继续申报下一届。
    第十六条  吉林省水利厅负责吉林省水利工程文明工地评审命名工作，省水利厅设立吉林省水利工程文明工地评审工作办公室和评审委员会，办公室设在厅建设管理处，评审委员会由厅建设管理处、厅安全监督管理处、省水利工程质量监督中心站等部门和相关人员组成。

    第十七条  评审工作办公室具体负责受理报名备案、申报资料接收和查验、组建评审委员会，组织评审委员会开展文明工地评审工作等。

    第十八条  评审委员会负责具体文明工地评审工作，评审工作采取集中评审的办法，具体程序如下：

    （一）实地踏查工地现场。

（二）听取申报单位“文明工地”创建活动情况汇报。
（三）查看创建文明工地活动的声像资料并阅查申报单位报送的相关资料。

    （四）评审委员会评议并按照《吉林省水利工程文明工地评审标准》（附件3）对申报工程进行赋分，各评审委员打分的算术平均值为该工程评审得分。
    第十九条  评审得分超过85分的工地，由评审委员会推荐为 “吉林省水利工程文明工地”候选，并向评审工作办公室提出“文明工地”建议名单。

第二十条  评审工作办公室在接到建议名单3个工作日内，在吉林省水利厅网站及《吉林水利》等相关媒体上进行为期一周的公示，接受公众监督。公示期间有异议的，由评审工作办公室重新组织评审委员会复核

    第二十一条  对通过上述评审程序的水利工程项目，由吉林省水利厅授予“吉林省水利工程文明工地”称号。
第五章  奖惩

    第二十二条  获得“吉林省水利工程文明工地”称号的单位由省水利厅颁发 “吉林省水利工程文明工地”证书，并将从业单位主体记录在企业信用档案内。
    第二十三条  被评为吉林省水利工程文明工地的工程项目，可优先申报省、部文明工地。工程通过竣工验收后可优先申报省、部优质工程奖。

    第二十四条  凡发现有下列情形之一的，撤销其文明工地荣誉称号，且该工程不得参加下一届文明工地申报：

    （一）干部职工中发生刑事案件或经济案件被判处刑法主刑的；干部职工中发生违纪、违法行为，受到党纪、政纪处分或被刑事处罚的；

    （二）发生质量事故、生产安全事故或环保事件的；

    （三）被水行政主管部门或有关部门通报批评或进行处罚的；

    （四）拖欠工程款、民工工资或与当地群众发生重大冲突等事件，并造成严重社会影响的；

    （五）项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的。

第六章  附  则
    第二十五条  本办法由吉林省水利厅负责解释。

    第二十六条  本办法自发布之日起施行。
    附件：1.《吉林省水利工程文明工地创建备案表》

       2.《吉林省水利工程文明工地申报表》
 3.《吉林省水利工程文明工地评审标准》
附件1

吉林省水利工程

文明工地创建备案表

工程名称：                               

申报单位：                               

      年      月      日

	工程名称
	
	建设地点
	

	工程概算批复

总投资
	              万元
	建筑安装

工程投资
	              万元

	施工合同编号
	
	合同金额
	             万元

	合同工程量（m3）
	
	其中：土方        石方       混凝土

	工程主要建设内容
	

	合同工程计划工期
	年         月至          年        月

	项目法人
	
	项目主管单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	资质等级
	

	联系人
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	资质等级
	

	联系人
	
	联系电话
	

	设计单位
	
	资质等级
	

	联系人
	
	联系电话
	

	文明工地创建计划及工作方案（可另附表）：

项目法人（公章）

项目法人代表（签字）

年  月  日

	省水利厅备案意见：

（单位公章）

年  月  日


说明：1.本表一式2份，由工程项目法人单位填写，在申请开工手续时一并提交；

2.工程及相关单位信息应按初设报告、设计批复文件及合同文件填写。

附件2

吉林省水利工程

文明工地申报表
工程名称：                               

申报单位：                               

      年      月      日

	工程名称
	
	建设地点
	

	工程合同金额

（万元）
	
	已完投资

（万元）
	

	合同工程量（m3）
	
	其中：土方        石方       混凝土

	已完工程量（m3）
	
	其中：土方        石方       混凝土

	工程主要建设内容
	

	工程形象进度
	

	参建单位主要业绩（含参建单位及人员获奖情况）：

	申报理由：

项目法人（公章）

项目法人代表（签字）

年  月  日

	县（市、区）水行政主管部门意见:

（单位公章）

年  月  日

	地区水行政主管部门意见:

（单位公章）

年  月  日

	省水利厅意见：

（单位公章）

年  月  日


说明：1.本表一式2份，由工程项目法人单位填写；

      2.参建单位及人员获奖情况应提供证明材料复印件；

      3.申报理由应填写创建过程中采取的措施及取得的效果等。     

[image: image1.emf]附件 3

吉林省水利工程文明工地评审标准

序号 考     核     项     目 分值 考   核   说   明 得分

一 质量管理 20

1 质量目标明确 ， 且参建单位均建立健全了质量管理体系 ， 并能有效运行 3

2 施工现场有必要的检测试验设备或与检测单位签订了委托检测合同 2

3 工程质量评定验收资料及质量检测资料完整齐全 ， 填写规范 ， 归档及时 4

4 重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程验收手续完备 ， 附件充分 3

5 已完工程内在和外观质量优良 ， 单元工程优良品率达到 70 ％ 以上 4

6 施工过程中未发生过质量事故 ， 质量缺陷已及时处理并备案 2

7 施工现场原材料及中间产品存放符合国家有关规定 ， 且标识明确 2

二 综合管理 30

1 深入贯彻执行党的路线 、 方针 、 政策 ， 落实科学发展观 3

2 成立创建文明工地领导小组 ， 人员职责明确 3

3 文明工地创建工作计划周密 ， 组织到位 ， 制度完善 5

4 参建人员能够遵纪守法 ， 爱岗敬业 ， 学习气氛浓重 ， 精神面貌良好 3

5 工地有良好的文明氛围 ， 有必要的文体生活设施 ， 职工文体生活丰富多彩 3

6 工程建设过程严格按基建程序办事 ， 建设管理工作规范 、 有序 5

7 严格执行项目法人责任制 、 招标投标制 、 建设监理制和合同管理制 3

8 建设资金使用合法合规 ， 财务管理制度健全 2

9 价款结算程序规范 ， 手续齐全 ， 无拖欠工程款和农民工工资现象 3

三 安全管理 20

1 认真贯彻国家有关施工安全的各项规定及标准 ， 安全生产组织管理体系和责 任制网络健全 2

2 施工现场专职安全人员配备到位 ， 且均能持证上岗 3

3 安全生产规章制度完善 ， 保证措施到位 3

4 已层层签订安全生产目标责任书 ， 且内容明确 2

5 安全生产台帐登记齐全 ， 各项应急预案建立完善 2

6 施工现场各工种安全技术操作规程齐全 ， 并装订成册 2

7 实行定期安全检查考核制度 ， 并有检查考核记录 3

8 未发生过重大安全事故 3

四 施工区环境管理 30

1 场地布置合理 、 紧凑 ， 设备 、 材料堆放有序 ， 机具停放整齐 3

2 四通一平状况良好 ， 施工现场道路平整 、 畅通 ， 作业区和生活区主干道路硬 质化 ， 次要道路养护及时 ， 无散落物 、 不扬尘 3

3 场地排水畅通 ， 无严重积水和泥浆 、 污水 、 废水等外流或堵塞等现象发生 3

4 施工区做到工完场清 ， 建筑垃圾集中堆放并及时清运 ， 对确需临时存放的 ， 有专门地点堆放 ， 现场未发生燃烧建筑垃圾及有毒物质现象 3

5 办公室 、 宿舍 、 食堂 、 厕所等公共场所整洁卫生 ， 有专人负责 ， 并建立了管 理和检查制度 ， 有检查记录 5

6 施工区与办公 、 生活区随处可见与工程质量 、 安全和文明施工有关警示标牌 及相应的规章制度 3

7 有较大危险因素的区域有醒目的安全警示标志 ， 夜间作业设有警示灯 , 易燃易 爆物品堆放间 、 木工间 、 油漆间等消防重点部位有消防安全措施 ， 配备专用 消防器材 ， 专人负责并名单上墙 4

8 食堂有必要的卫生安全设施 ， 食堂工作人员持有健康证 ， 从未供应过期 、 霉 变的食品 ， 保证食品卫生 ， 无食物中毒事件发生 3

9 职工宿舍内生活物品摆放整齐 ， 无煤气灶 、 煤油炉 、 电饭煲 、 热炒锅 、 电炉 等影响安全的日用电器具 ， 办公区 、 生活区的房屋标准差别较小 ， 保证职工 住宿基本条件 3

考核总得分 ：                                                                                             考核人 ：                                                                   年           月         日                                                    


  — 2 —

      — 1 —


